## Slide 1: SCRUM

## Slide 2: Hvem er ham fyren her?
Morten Wegelbye Holm
Arbejdet med software siden 2001
Notes: Agile teams / SCRUM en del og aldrig

## Slide 3: Agenda
Trivia
Basis
  Roller
  Genstand
  Begivenheder
Tilvalg
  Burndown chart
  Scrum of scrum
  Meget fra https://www.scrumguides.org
Notes: The scrum guide

## Slide 4: Scrum
Scrum er et proces framework, der har været anvendt til at styre arbejdet på komplekse produkter siden starten af 1990’erne. Scrum er ikke en proces, teknik eller en endegyldig metode; men skal mere ses som et framework, hvori man kan anvende forskellige processer og teknikker. Scrum udstiller, hvor det står dårligt til med arbejdsteknikker og virksomhedens evne til at styre produktudvikling, så det er muligt løbende at forbedre produkt, team og de omgivelser man arbejder i.
Fra the scrum guide.
https://www.scrumguides.org/
Notes: Ikke kun software, men nok mest!

## Slide 5: Navnet
Notes: Rugby

## Slide 6: Egenskaber
Selvorganiserende teams
Produkterne fremkommer iterativt
Ikke nogen specifik teknisk arbejdsmetodik
  Bruges ikke kun I software
Skaber et agilt miljø til at levere projekter
Notes: TDD, Pairprogramming, UML …. Whatever works
Det er værdier: Fokus, dedikation

## Slide 7: Agile manifest
Individer og samarbejde > processer og værktøjer Velfungerende software > omfattende dokumentation Samarbejde med kunden > kontraktforhandling Håndtering af forandringer > fastholdelse af en
Vi afdækker bedre måder at udvikle software på ved at gøre det og ved at hjælpe andre med at gøre det. Gennem dette arbejde har vi lært at værdsætte:
Der er værdi i punkterne til højre, men vi værdsætter punkterne til venstre højere.
Kilde: www.agilemanifesto.org
Notes: Det er IKKE enten eller
Og der står omfattende documentation

## Slide 8: Agile manifesto
Kent Beck Mike Beedle Arie van Bennekum Alistair Cockburn Ward Cunningham Martin Fowler | James Grenning Jim Highsmith Andrew Hunt Ron Jeffries Jon Kern Brian Marick | Robert C. Martin Steve Mellor Ken Schwaber Jeff Sutherland Dave Thomas
Notes: Kent Beck XP
Martin Fowler – UML
Disse to har skrevet Scrum Guide

## Slide 9
</trivia>
?

## Slide 10: <Roler>
Primære
  Scrum master
  Product owner
  Development team
Secondære
  Brugerne
  Interasenter
Scrum team

## Slide 11: Product owner
Ansvarlig for værdien af produktet
Beskrive krav tydeligt
Prioritere krav
Ikke nødvendigvis ham der gør det, men han er ansvarlig for resultatet.
Kan være med i flere SCRUM teams

## Slide 12: Scrum master
Promovere og supportere SCRUM
Hjælper alle med at ændre dette samspil
Fjerner forhindringer
Notes: Hvordan fjerner han forhindringer?

## Slide 13: Development team
”Koderne”
Tester, database, arkitekter
  Scrum kender kun ”Developer”
Ingen junior / senior
Scrum master og product owner kan godt være her også – hvis de implementere krav!

## Slide 14: Øvrige / Stakeholders
Brugerne
  Dem der skal bruge systemet
Interessenter
  Ejer, investoren og andre detaljer.
Kan ikke stille krav direkte til scrum team, skal gå via product owner.
Notes: Ofte en misforståelse at øvrigheden og scrum team overhovedet ikke må kommunikere.

## Slide 15: Rolerne
Feedback/dialog
Process
Detalje afklaring i sprint
Notes: Bemærk det er PO der styre, Master burde have heddet slave!
Stakeholder er her skrevet sammen

## Slide 16: ?
Hvem styrer her?
Er der en projektleder?

## Slide 17: Øvelse 1
Vi skal have lavet en brochure for et feriested. Til det skal vi have skabt nogle hold af 3-7 personer.
Fordel rollerne – der skal være en product owner, en scrum master, resten skal være development teams.
Notes: Kommer til at blive brugt igennem dagen. Så hold fast i det.

## Slide 18: Scrum master/Product owner
Sikre at mål er forstået
Styre backlog
Faciliterer ønskede eller nødvendige Scrum begivenheder.

## Slide 19: Scrum master/developers
Coaching i selvorganisering og tværfaglighed
Fjerner forhindringer for Development Teamets fremdrift
Faciliterer Scrum begivenheder.

## Slide 20: Scrum master/øvrige
Hjælpe med at forstå og indføre Scrum og empirisk produktudvikling.

## Slide 22
</roller>
?

## Slide 23: <Genstande>
Product backlog
Sprint backlog
Product increment
  Definition of done

## Slide 24: Product backlog

## Slide 25: Product backlog
Prioriteret liste af krav
Vedligeholdes af product owner
Tilstrækkeligt beskrevet
Meget gerne successkriterie
Også kaldet PBI
Krav | Estimat
Brugeren skal kunne logge ind | 7
Opret database | 2
Afbestil ordre | 5
Man skal kunne genskabe sit password | 1

## Slide 26: PBI
Ofte skrevet som userstories
Som <aktør> vil jeg <egenskab> sådan at <hvorfor>
Som programmør vil jeg nemt kunne debugge sådan at jeg kan finde fejl hurtigt

## Slide 27
Notes: Sådan kan den se ud. Vigtigt at prioriteringen fremgår tydeligt for teamet

## Slide 28: Øvelse 2
I fællesskab lave en product backlog for vores feriested. (Find mindst 3 per team medlem)
Eks. ”Vis feriested navn på forside”, ”Kort over feriested”, ”Kontakt informationer”, ”Aftenunderholdning i fokus”, ”Navngiv stedet”
Brug evt. http://scrumblr.ca til formålet
Notes: Kommer til at blive brugt igennem dagen. Så hold fast i det.
Demo af scrumblr.ca

## Slide 29: Planning poker
Relativ estimering af opgaver.
Notes: Er ikke en del af ”The scrum guide”

## Slide 30: Planning poker
Spilleder vælger en story eller task at have fokus på.
Alle team members vælger, skjult, hvad deres estimat er
Alle spillere viser deres kort på samme tid
Er der for stor afvigelse er det fordi opgaven er uklar
Notes: Er ikke en del af ”The scrum guide”
Velocity kan ikke bruges til en fløjtende fis!

## Slide 31: Øvelse 3
Få estimeret jeres product backlog via planning poker
Brug
https://www.scrumpoker.online/
Notes: Kommer til at blive brugt igennem dagen. Så hold fast i det.

## Slide 32: Sprint backlog

## Slide 33: Sprint backlog
Hvad der er fokus på i nuværende periode
De elementer fra product backlog som der skal arbejdes på
Teamet vedligeholder
Nedbryd krav
Krav | Estimat
Brugeren skal kunne logge ind | 7
Opret database | 2
Mål
Etablere login

## Slide 34: Sprint backlog / eksempel
Notes: Det er kun Done og backlog der er dikteret af Scrum!

## Slide 35: Increment

## Slide 36: Increment
Produktet af et sprint
Skal være shipable
Skridt på vejen til målet
Kun ting der har opnået Done bliver en del

## Slide 37: Definition of done
Teamet definerer deres egen DoD.
Alle tests skal passes
Dokumentation er opdateret
Tekster oversat til understøttede sprog
Product owner skal nikke vertikalt
Mm.

## Slide 38: Øvelse 4
For vores feriested, lave en ”Definition of done”
Når teamet er enige, skriv den ned.
Illustrationer på alle sider og/eller product owner skal godkende.
Notes: Kommer til at blive brugt igennem dagen. Så hold fast i det.
Nu går der lidt tid inden vi skal i gang igen.

## Slide 39
</genstande>
?

## Slide 40: <Begivenheder>

## Slide 41: Sprint planning
Afholdes inden hver iteration
Hele scrum team
Maks 2 timer per uge i sprint
Scrum Master er facilitator

## Slide 42
Sprint planlægningsmøde
Sprint prioritization
Analyser og evaluer product backlog
Udvælg mål for sprintet
Sprint planning
Beslut hvordan sprint målene opnåes (design)
Lav sprint backlog (opgaver) udfra product backlog elementer (user stories / features)
Estimer sprint backlog i timer
Sprint
mål
Sprint
Backlog
PBI

## Slide 43: Sprint
Hjertet i scrum
Perioden hvor der leveres software
Scope kan præciseres
Aldrig mere end 4 uger

## Slide 44: Sprint
Ingen ændringer der bringer sprint goal i fare
Product owner skal tage skraldet
Notes: Product owner kan stoppe et sprint!

## Slide 45: Daily scrum
Dagligt
Fast tidspunkt
Stående
IKKE STATUS
Alle er velkomne, men kun scrum team taler
Ikke til problem løsning
Notes: De fleste tænker man bruger scrum bare fordi man har daily scrum.
Tavlemøder, kanban, standup – you name it
Udstiller problemer

## Slide 46: Daily scrum
Hvad nåede jeg siden sidst.
Hvad forventer jeg at nå i dag.
Ser jeg nogen forhindringer?
Ikke status til ScrumMaster, men en forpligtigelse til teamet.
Notes: Mødet afholdes inden uagtet hvem der er på arbejde.

## Slide 47: Daily scrum eksempel
I går arbejdede jeg på login, men blev ikke, modsat forventet, helt færdig da databaselaget gemte koden i klar tekst. Jeg oprettede en ny task til at få ændret databasen, feltet er ikke langt nok til at gemme en fornuftig hash.
Jeg forventer at blive færdig med begge opgaver i dag.
Notes: Der kan hurtigt blive lidt undskyldning over det.
Virker bedst hvis team members efterfølgende, af sig selv, følger op på hinanden.

## Slide 48: Sprint review

## Slide 49: Sprint review
Teamer præsenterer hvad der er blevet frembragt I løbet af sprintet
Typisk I form af en demo
Uformelt
  Regel om 2 timers forberedelses tid
Hele teamet deltager
Product owner inviterer nøgle personer med

## Slide 50: Sprint review
Ting der ikke blev færdige skal tilbage til product backlog
Er ikke en afrapportering til product owner, mere en opsamling og evt. status til stakeholders
Resultatet af Sprint Review er en revideret Product Backlog
Notes: Mødet primære person er product owner, men er ikke en afrapportering.

## Slide 51: Sprint retrospective

## Slide 52: Sprint retrospective
En evaluering omkring processen og teamets performance.
Kun scrum team
Alle skal have mulighed for at blive hørt.
Notes: Mødet primære person er product owner, men er ikke en afrapportering.
Hvis personale chefen er her – virker det efter min mening ikke!

## Slide 53: Sprint retrospective
Notes: Mødet primære person er product owner, men er ikke en afrapportering.
Hvis personale chefen er her – virker det efter min mening ikke!

## Slide 54: Det var kerne elementerne I scrum

## Slide 55
</Begivenheder>
?

## Slide 56: Summen/Værdier
Notes: Fokus – scrumboard, sprint
Openness – Daily Scrum
Respect – Tydelige roller
Mod – DoD
Commitment – Sprint goal

## Slide 57: Lad os prøve
Opgaven: Lav den brochure.
En dag er 4 minutter, et sprint er 3 dage
Inden sprint start laver vi planning,
mellem hver dag er der daily scrum.
Efter sprint er der demo og retrospektive.
Brug google og dit
favorit tekst
behandlingsprogram.

## Slide 58: Burndown chart
En graf der beskriver hvor langt vi er i sprintet.
Vedligeholdes af Scrum Master efter daily scrum
Delta Y er velocity
Chart: Sprint 1
Estimat | 88 | 82 | 55 | 70 | 54 | 40 | 30 | 11
Optimal | 88 | 78 | 68 | 58 | 48 | 38 | 28 | 18 | 8 | 0

## Slide 59
Hours
40
30
20
10
0
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Opgaver
Udvikle brugergrænseflad
Udvikle middle tier
Test middle tier
Skriv online hjælp
Mon
8
16
8
12
Tues
Wed
Thur
Fri
4
12
16
5
9
10
16
8
50
Error logging
8
4

## Slide 60: Scrum of scrum
Notes: Scrum of scrum eller meta scrum!

## Slide 61
Thank you folks, that’s all I have!
En del af denne powerpoint er et remix af en powerpoint lavet af:
Mike Cohn
mike@mountaingoatsoftware.com
www.mountaingoatsoftware.com
(720) 890-6110